档案管理服务智能化功能梳理（软件部分）

汇报定位：第三部分（功能梳理），可直接拆分为 4-5 页 PPT

适用对象：人社局业务与管理层

一、现状痛点（当前必须解决）

材料类型多：扫描件、照片、PDF并存，人工逐份录入耗时。

版式复杂：表格、印章、手写批注混合，传统识别稳定性不足。

校对成本高：识别后还要二次核对，容易出现漏改、错改。

检索效率低：历史材料查找依赖人工经验，跨批次定位慢。

管理风险点：缺少统一进度视图与质量回看机制。

结论：系统建设目标不是“炫技术”，而是“提效率、保准确、可追溯、可审计”。

二、第一阶段：已落地功能（现有能力）

以下内容可按“用例图”方式讲解，避免技术术语堆砌。

档案专员 -> 批量导入 -> 识别处理 -> 人工校对（识别精确高可忽略） -> 保存归档 -> 检索复用

审核管理员 -> 质量复核 -> 异常处理 -> 结果确认

2.4 阶段成效（可现场验证）

批量处理替代逐份手工流程，减少重复性操作。

识别结果支持人工编辑回写，形成“机器识别 + 人工确认”的闭环。

从“找文件”转为“按内容查”，定位速度明显提升。

三、第一阶段待完善事项（马上要解决）

这一页建议直接回答“现在还差什么”。

问题1：部分复杂表格存在重复行/重复列输出，需要继续做去重与规则收敛。

问题2：个别结果页编辑后回显不一致，需确保“保存即所见”。

问题3：批次页面异常场景（历史数据清理后）要做自动刷新与防呆提示。

问题4：主界面业务文案仍有技术词，需要进一步统一为政务表达。

问题5：大批量处理时网络波动提示需更友好，降低误报感知。

3.1 近期收口动作

统一进度展示：处理未完成不进入正式预览，先看批次进度。

统一保存口径：结构化数据优先展示，原始HTML不覆盖人工修改。

统一错误提示：区分“环境未就绪”和“业务数据为空”。

统一术语体系：面向业务人员，不暴露模型厂商与API实现细节。

四、第二阶段：AI赋能重点（未来优化）

定位：在现有可用系统上做“准确优先”的智能增强，不影响主流程稳定。

4.1 智能整合（跨材料合并）

按批次自动识别“同一文档的多份材料”，先合并再抽取字段。

输出分组依据与冲突项，支持人工核对，不做黑盒覆盖。

4.2 智能字段抽取（双路对比）

规则抽取与模型抽取并行，返回“规则结果/智能结果/推荐结果”。

冲突字段显式提示，确保可解释、可回查。

4.3 智能问答（证据可追溯）

基于批次材料做检索增强问答，答案必须带证据片段。

证据不足时明确“无法确认”，避免误导性结论。

4.4 质量闭环（持续优化）

引入“人工核对”与反馈机制，沉淀高质量样本。

形成“识别 -> 核对 -> 反馈 -> 优化”的持续提升闭环。

五、本地化部署与项目落地效果（对甲方口径）

5.1 数据安全口径

主链路本地部署：采集、识别、存储、检索均在本地环境完成。

形成数据本地化闭环：原始材料与处理结果不出本地管理域。

外部能力可选增强：可按策略关闭或隔离，不影响本地主流程运行。

5.2 项目落地效果（业务可感知）

效率提升：批量处理替代重复录入，缩短材料整理周期。

质量可控：关键信息“机器初提+人工核对”，减少归档差错。

管理可视：批次进度、异常情况、质量状态一屏可见。

追溯可审：每次处理、每次修改、每条证据都可回看。

5.3 汇报收尾建议

建议以“先稳态上线、再智能扩展”为节奏推进：第一阶段保证可用与可控，第二阶段持续做AI赋能，逐步扩大覆盖范围与服务价值。